DOCUMENTAÇÃO DO PROJETO CREDIT RISK ANALYTICS PLATFORM

RESUMO

Este documento tem como objetivo geral apresentar a documentação principal do projeto de Credit Risk Analytics voltado para o nicho de Finanças e Fintech. Para tanto, trabalharemos com o conjunto de dados público Lending Club Loan Data da plataforma Kaggle e a empregaremos na Stack de 04 componentes: Python, Bigquery, dbt e Power BI. Por meio do desenvolvimento deste projeto, espera-se construir um data Warehouse Escalável na nuvem configurado no ambiente Google Bigquery, bem como a construção de um repositório de transformação via dbt, devidamente documentado no github, e dashboard executivo em Power BI. Por fim, como um entregável fundamental deste projeto teremos um check-list de todas as etapas de um projeto full-stack, podendo ser empregado em quaisquer aplicações.

Escopo do Projeto: Plataforma de Analytics para Risco de Crédito

1. O Cenário (Contexto)

Uma fintech em fase de expansão aumentou agressivamente a concessão de empréstimos pessoais nos últimos trimestres para ganhar fatia de mercado. No entanto, com o aumento do volume de concessões, a diretoria notou um crescimento silencioso nas taxas de atraso. Atualmente, os dados dos empréstimos são extraídos de forma manual e armazenados em arquivos brutos (CSV), o que gera silos de informação, lentidão na tomada de decisão e falta de confiança nos números apresentados pelas diferentes áreas da empresa.

2. O Problema de Negócio

A equipe de Risco e a Diretoria Executiva carecem de uma fonte única da verdade (Single Source of Truth) automatizada e confiável. Atualmente, a empresa não consegue responder de forma rápida e precisa a cinco perguntas cruciais:

- Qual é o volume financeiro e a quantidade de crédito concedido mensalmente?

- Qual é o perfil demográfico e financeiro dos clientes que estão tomando crédito?

- Qual é a taxa real de inadimplência (Default Rate) por safra (mês de emissão)?

- Qual é a exposição atual ao risco da carteira (valores em atraso)?

- Qual é a rentabilidade líquida estimada (Juros recebidos vs. Principal perdido)?

3. Objetivos do Projeto

Desenvolver uma arquitetura de dados moderna (Modern Data Stack) de ponta a ponta que elimine o trabalho manual e forneça dados modelados e testados para a área de negócios. Os objetivos técnicos e de negócio incluem:

- Engenharia de Dados: Criar um pipeline de ingestão automatizado via Python para carregar os dados transacionais brutos na nuvem.

- Engenharia de Analytics: Construir um Data Warehouse utilizando a arquitetura medalhão (Bronze, Silver, Gold).

- Qualidade e Governança: Garantir a integridade dos dados através de testes automatizados (chaves primárias únicas, valores não nulos e aceitáveis).

- Business Intelligence: Disponibilizar um painel interativo (Dashboard) que traduza as tabelas modeladas em insights visuais e acionáveis.

4. Entregáveis e Resultados Esperados (O que será concluído)

Ao final deste ciclo de desenvolvimento, a fintech (e os recrutadores que avaliarem o projeto) terá acesso aos seguintes entregáveis:

- Data Warehouse Escalável: Um ambiente na nuvem configurado no Google BigQuery, capaz de processar grandes volumes de dados via SQL puro.

- Repositório de Transformação (dbt): Um projeto no dbt Cloud conectado ao BigQuery, contendo:

  - Modelagem dimensional (Star Schema) contemplando tabelas Fato (Empréstimos) e Dimensões (Clientes, Calendário).

  - Documentação de linhagem de dados (Data Lineage).

  - Job de orquestração agendado para rodar as transformações e testes de qualidade diariamente.

- Dashboard Executivo (Power BI): Um painel conectado diretamente à camada Gold do Data Warehouse, desenhado com boas práticas de UX/UI e Storytelling, permitindo que a diretoria monitore os 5 KPIs centrais (Concessão, Perfil, Inadimplência, Risco e Rentabilidade) com atualizações diárias.

Cronograma de Execução: Sprint Risco de Crédito (16 Horas)

Fase 1: Nuvem e Ingestão (Sexta e Sábado)

O objetivo aqui é fazer o dado sair do seu computador e chegar na nuvem (Camada Bronze).

- Dia 1 (26/06) — Configuração do Ambiente e Nuvem (2h)

  - O que fazer: Criar a conta gratuita no Google Cloud Platform (GCP). Criar um projeto chamado fintech-credit-risk e um dataset no BigQuery chamado bronze_zone. Baixar o dataset do Lending Club no Kaggle.

  - Foco de Pareto: Não perca tempo configurando chaves de segurança complexas. Use a autenticação simples por arquivo JSON de credenciais para o Python local se conectar ao BigQuery (Quando conectar com o dbt, vamos voltar a essa etapa).

- Dia 2 (27/06) — Ingestão com Python (2h)

  - O que fazer: Escrever o script Python (usando pandas e pandas_gbq) para ler o CSV e fazer o upload direto para o BigQuery na tabela raw_loans. Garantir que o dado apareceu no BigQuery. Subir esse script para o GitHub.

Fase 2: O Motor de Transformação com dbt (Domingo a Terça)

Aqui você constrói a inteligência do projeto, limpando os dados (Silver) e criando o modelo dimensional (Gold).

- Dia 3 (28/06) — dbt Cloud e Camada Silver (2h)

  - O que fazer: Criar a conta no dbt Cloud (versão gratuita para 1 desenvolvedor). Conectar o dbt Cloud ao seu repositório do GitHub e ao BigQuery. Criar a pasta staging e os primeiros modelos SQL para limpar a tabela bruta (renomear colunas, ajustar tipos de dados de texto para número/data).

- Dia 4 (29/06) — Camada Gold: Criação das Dimensões (2h)

  - O que fazer: Criar os modelos SQL das dimensões na pasta marts. Desenvolver a dim_clientes (com dados demográficos e de renda) e a dim_calendario.

  - Foco de Pareto: Use pacotes prontos do dbt (como o dbt_utils) ou scripts SQL simples da internet para gerar a tabela de calendário. Não gaste tempo escrevendo isso do zero.

- Dia 5 (30/06) — Camada Gold: Fato, Testes e Orquestração (2h)

  - O que fazer: Criar a tabela fato_emprestimos unindo as chaves das dimensões com as métricas financeiras. No arquivo schema.yml, adicione testes de unique e not_null nas chaves primárias. No painel do dbt Cloud, crie um Job para rodar esse pipeline e agende-o para simular a orquestração diária.

Fase 3: Visualização e Storytelling (Quarta e Quinta)

Conectar a ponta final do pipeline e criar o produto visível para a diretoria.

- Dia 6 (01/07) — Conexão e Modelagem no Power BI (2h)

  - O que fazer: Abrir o Power BI, conectar no Google BigQuery e importar apenas as tabelas da camada Gold (fato_emprestimos, dim_clientes, dim_calendario). Criar os relacionamentos (Star Schema) dentro do Power BI e escrever as medidas DAX principais: Taxa de Inadimplência, Volume Concedido e Exposição ao Risco.

  - Foco de Pareto: Como o dado já foi limpo e modelado no dbt, sua modelagem no Power BI deve ser um simples relacionamento de 1 para muitos. Não faça tratamentos de dados (Power Query) aqui.

- Dia 7 (02/07) — UX/UI e Design do Dashboard (2h)

  - O que fazer: Aplicar os conceitos de Storytelling e UX. Defina uma paleta de cores sóbria (estilo Premium Dark Mode funciona muito bem para finanças). Organize os visuais: KPIs de resumo no topo, gráficos de linha para evolução da inadimplência no meio e tabelas/segmentadores nas laterais.

Fase 4: O Grand Finale (Sexta-feira)

Tornar o projeto vendável para o mercado.

- Dia 8 (03/07) — Documentação e Portfólio (2h)

  - O que fazer: O projeto está pronto, agora precisamos vendê-lo. Tire prints de alta qualidade do dashboard. Escreva o README.md do GitHub utilizando o Escopo de Negócio que estruturamos anteriormente. Adicione um desenho simples da arquitetura (pode ser feito no Excalidraw ou Miro em 15 minutos) e o link para o dashboard (se puder publicá-lo na web).

  - Foco de Pareto: Recrutadores gastam menos de 2 minutos olhando um GitHub. Um README visual, organizado e com foco no problema de negócio que você resolveu vale mais do que 1000 linhas de código comentadas.